今日のキックオフミーティングについて流れをプロジェクトリーダーより説明する。

本レジュメ作成

作成日：2015年3月30日(月)　／　作成者：製造一課　◯◯◯◯

終了

11:30

7

プロジェクト設立シートの内容、決定したチーム名や役割分担などを再確認する。

次回のワークショップ日程を決定し確認する。

今日のまとめ

10分

11:20

6

キックオフ

ミーティングの

目的

- 「プロジェクト発足の動機、きっかけ」の共有

- 「プロジェクトのゴール」の共有

- 「ゴールまでの道筋（スケジュール）」の共有

- チームビルディング（一体感の醸成）

出席者

（プロジェクトメンバー）

プロジェクト責任者：代表取締役　□□□□

プロジェクトリーダー：製造一課　◯◯◯◯

記録係：総務課　◇◇◇◇

メンバー：製造二課　■■■■、営業課　△△△△、調達課　▽▽▽▽、経理課　●●●●

メンバー“みんな”でプロジェクトチームの名前を決める。

最初の5分間は個人で考え、その後1人ずつ案を発表する。発表後は、プロジェクトのゴールをイメージしながら、自由に意見交換する。ワクワクできるチーム名を目指す。

チームの名前を決める

3

10:20

30分

商品開発プロジェクトの全体スケジュールを確認する。特にゴールはいつか、中間目標となるマイルストーンはいつかなど、大まかな日程計画を共有する。

また、ワークショップの実施については、当面は1〜2週間に一度のペースで、曜日と時間まで決定しておく。

スケジュールの説明

15分

10:50

4

15分

15分

11:05

チームメンバーで話し合い、リーダーと記録係以外の役割分担を決める。

役割としては、生産、販売、設計、予算などがある。

役割分担を決める

プロジェクト責任者（経営者）から、今回のプロジェクトの実施理由について説明する。具体的には、「プロジェクト発足の動機、きっかけ」「プロジェクトのゴール」について発表する。

プロジェクト実施理由の説明

2

10:05

1

10:00

5分

今日の予定

5

日時：2015年4月6日(月) 10:00〜11:30　／　場所：第一会議室

実施日時・場所

所用時間

内容

説明

時刻

レジュメ1

商品開発プロジェクト　キックオフミーティング